Dossiers de demande de financement

| Projet | AIMEDIArt — plateforme de médiation culturelle numérique |
| --- | --- |
| Porteur | DUPONT Fabien |
| Document | Dossier de demande de financement — version adaptable |
| Date | juin 2026 |
| Statut produit | Plateforme opérationnelle · dépôt e-Soleau INPI (juin 2026) |
| Site | aimediart.com |

Sommaire

1. Synthèse — Résumé opérationnel	2

Accroche — Le(s) problème(s) concret(s)	2

Solution — Le logiciel en ligne AIMEDIArt	2

Impact — Bénéfice culturel et artistique	3

Demande financière	3

2. Présentation du porteur de projet et de l’équipe	4

2.1 Porteur légal et initiateur	4

2.2 Équipe et gouvernance	5

2.3 Structure juridique	5

3. Note d’intention — Le cœur culturel	6

3.1 Genèse — Le constat	6

3.2 Objectifs artistiques et culturels	6

3.3 Publics visés	7

4. Descriptif technique et innovation	8

4.1 Innovation — En quoi est-ce nouveau ?	8

4.2 Spécifications fonctionnelles (synthèse)	8

4.3 Accessibilité et éco-conception	9

5. Stratégie de développement et viabilité	10

5.1 Phase financée — Objet précis de la demande	10

5.2 Modèle économique — Pérennité	10

5.3 Calendrier — Rétro-planning 18 mois	10

5.4 Argumentaires transverses (§ 7)	12

6. Budget prévisionnel	13

6.1 Tableau des dépenses (18 mois)	13

6.2 Tableau des ressources	14

6.3 Équilibre financier	14

6.4 Ventilation par lot (pour les financeurs)	14

7. Lexique et registres par type de financeur	15

Vocabulaire à privilégier	15

Annexe A — Fiche DRAC — Services Numériques Innovants (SNI)	15

Orientation du discours	15

Éléments à personnaliser	16

Pièces jointes usuelles	16

Phrase d’accroche type	16

Annexe B — Fiche Région Grand Est — Création Numérique	17

Orientation du discours	17

Éléments à personnaliser	17

Jalons régionaux spécifiques	17

Phrase d’accroche type	17

Annexe C — Fiche CNC — Création Numérique	18

Orientation du discours	18

Éléments à personnaliser	18

Phrase d’accroche type	18

Annexe D — Fiche Bpifrance — Bourse French Tech	19

Orientation du discours	19

Éléments à personnaliser	19

Documents Bpifrance à joindre	19

Phrase d’accroche type	19

Annexe E — Checklist avant envoi	20

Annexe F — Index des visuels disponibles	20

# Dispositifs identifiés

| Dispositif | Financeur | Fiche d’adaptation |
| --- | --- | --- |
| Services Numériques Innovants (SNI) | DRAC (région d’implantation du porteur) | Annexe A |
| Aides à la Création Numérique | Région Grand Est | Annexe B |
| Aides Création Numérique | CNC | Annexe C |
| Bourse French Tech | Bpifrance | Annexe D |

Documents complémentaires du dossier : - Plan d’affaires : docs/business-plan-aimediart.md - Prévisionnel 36 mois (formules) : docs/business-plan-previsionnel-36m.xlsx - Enveloppe e-Soleau / architecture : docs/enveloppe-e-soleau-aimediart.md - Cartographie marché : docs/cartographie-marche-france.md

Mode d’emploi : les blocs marqués 🟦 [À ADAPTER] doivent être personnalisés (montant, région, calendrier, pièces jointes) avant envoi. La synthèse (section 1) doit être relue en dernier, une fois le montant et le dispositif figés.

# 1. Synthèse — Résumé opérationnel

Rédiger / valider en dernier, sur une page maximum pour les formulaires en ligne.

## Accroche — Le(s) problème(s) concret(s)

Les institutions des arts visuels — musées, centres d’art, galeries, commissaires — consacrent encore des semaines à produire une médiation fragmentée : textes rédigés à la main, studio audio, traductions coûteuses, codes QR vers des pages statiques, compteurs de passages sans dimension émotionnelle ni géographique.

Conséquences pour les artistes et structures culturelles : - un discours unique pour des publics hétérogènes (enfant, expert, touriste, scolaire) ; - une médiation sous-dimensionnée face au volume d’expositions (~25 000 à 30 000/an en France) ; - aucune mesure qualitative fiable pour les financeurs, les artistes et les équipes curatorales ; - un fossé entre la richesse de la programmation et l’expérience numérique proposée au visiteur.

## Solution — Le logiciel en ligne AIMEDIArt

AIMEDIArt est une application web (logiciel en ligne · professionnel à professionnel) qui unifie, dans une seule interface :

Photo d'œuvre → 8 registres de discours × 5 langues × audio
             → Cartels QR imprimables → Visiteur mobile (sans application)
             → Émotion et cœurs à chaud → Statistiques + carte géographique
             → Rapports exportables pour les financeurs et les artistes

L’intelligence artificielle accélère la production ; l’humain conserve le contrôle éditorial. La plateforme est déjà opérationnelle (parcours guidé, abonnements, génération IA, statistiques).

## Impact — Bénéfice culturel et artistique

| Dimension | Impact attendu |
| --- | --- |
| Démocratisation culturelle | Médiation multilingue et multi-registres accessible aux structures de taille modeste |
| Soutien à la création | Visibilité mesurable pour les artistes exposés (émotion par œuvre, origine du public) |
| Médiation | Parcours personnalisé sans friction (QR, zéro application visiteur) |
| Rayonnement territorial | Cartographie des visiteurs et organisateurs — argument pour DRAC, Région, collectivités |
| Industries culturelles et créatives (ICC) | Outil numérique français, propriété intellectuelle protégée (e-Soleau) |

Objectifs quantitatifs à 18 mois (indicatifs) : - 30 structures utilisatrices régulières (dont 15 payantes) ; - 3 000 œuvres médiées sur la plateforme ; - 50 000 passages visiteurs enregistrés (émotion + statistiques) ; - Ancrage Grand Est : 8 à 12 structures pilotes (photographie, musées territoriaux).

## Demande financière

| Élément | Montant |
| --- | --- |
| Coût total du projet (18 mois) | 🟦 [À ADAPTER] 160 000 € |
| Montant sollicité auprès de [dispositif] | 🟦 [À ADAPTER] 40 000 – 80 000 € |
| Taux de financement demandé | 🟦 [À ADAPTER] 25 – 50 % |
| Durée du projet | 18 mois (T0 = 🟦 [mois/année]) |
| Autres financements | Fonds propres, Bpifrance, Région, CNC — voir § 6 |

# 2. Présentation du porteur de projet et de l’équipe

## 2.1 Porteur légal et initiateur

DUPONT Fabien — initiateur, porteur du projet AIMEDIArt

| Profil | Entrepreneur · diplômé ESSEC Business School (Paris) |
| --- | --- |
| Rôle | Conception produit, développement initial du logiciel en ligne (sans code / low-code), stratégie, relation financeurs |
| Compétence technique | Développement de la plateforme (React, Supabase, intégration IA), dépôt e-Soleau |
| Compétence gestion | Plan d’affaires, modèle économique, pilotage budgétaire, structuration des aides |
| Compétence culturelle | Connaissance du secteur des arts visuels, des expositions et de la médiation institutionnelle |

Triple compétence recherchée par les dispositifs culturels et innovation :

## 2.2 Équipe et gouvernance

| Personne | Rôle | Apport au projet |
| --- | --- | --- |
| Fabien Dupont | Fondateur · Porteur · Développement | Vision, constructeur produit initial sans code, PI, commercial |
| Jean-Yves Camus | Conseil culturel · légitimité sectorielle | Directeur du Nouvel Observatoire de la Photographie du Grand Est ; commissaire d’expositions en arts visuels ; réseau institutions et festivals photo |
| Robin Caudy | Produit & opérations | Ingénieur ENI Brest ; & opérations ; industrialisation des parcours, qualité de déploiement |

Compléments prévus sur la période financée :

- 1 développeur sous-traité (accélération paiement en ligne, facturation, montée en charge) — 4 500 € HT/mois dès M7–M13 selon scénario ;

- Prestataires ponctuels : design UX, juridique RGPD/contrats, communication.

## 2.3 Structure juridique

🟦 [À ADAPTER] — Préciser la forme (SAS en cours) et le SIRET au moment du dépôt.

Propriété intellectuelle : enveloppe e-Soleau INPI (juin 2026) — preuve d’antériorité sur la chaîne de médiation IA intégrée.

# 3. Note d’intention — Le cœur culturel

## 3.1 Genèse — Le constat

Le monde des arts visuels produit chaque année des dizaines de milliers d’expositions. Pourtant, la médiation numérique reste l’parent pauvre : outils éparpillés, coûts élevés, peu de retour sur l’expérience vécue par le visiteur devant l’œuvre.

Constats déclencheurs :

- Un commissaire prépare une exposition de 40 œuvres : les textes et audioguides mobilisent des semaines et un budget disproportionné.

- Le même discours est proposé à l’enfant, au chercheur et au touriste étranger.

- Les artistes et financeurs n’obtiennent pas de données qualitatives (émotion, engagement) par œuvre.

- Les territoires (dont le Grand Est, pôle photo et muséal) manquent d’outils pour mesurer le rayonnement de leurs expositions.

AIMEDIArt est né pour réunir production, personnalisation et mesure — là où le secteur n’avait que des briques isolées.

## 3.2 Objectifs artistiques et culturels

| Objectif | Moyen |
| --- | --- |
| Enrichir la rencontre avec l’œuvre | 8 registres de discours (simple, poétique, expert, enfant…) |
| Ouvrir aux publics éloignés | Multilingue (FR, EN, DE, ES, IT) · mobile sans application |
| Soutenir la création | Statistiques d’émotion par œuvre — retour aux artistes et commissaires |
| Éclairer la décision curatoriale | Rapports exportables, carte géographique des publics |
| Démocratiser l’accès | Essai gratuit (Étincelle) · abonnements accessibles dès 59 €/mois |

« L’intelligence artificielle accélère. L’humain curatorie. »

## 3.3 Publics visés

| Public | Usage |
| --- | --- |
| Institutions | Musées, centres d’art (réseau DCA), galeries, FRAC, festivals |
| Professionnels | Commissaires, médiateurs, responsables de collections, directeurs |
| Artistes | Visibilité sur la réception de leurs œuvres (statistiques, émotion) |
| Visiteurs | Grand public, scolaires, touristes — via QR en salle |
| Étudiants / chercheurs | Accès à des contenus de niveau expert |
| Financeurs publics | Indicateurs de rayonnement et d’impact pour les dossiers de subvention |

# 4. Descriptif technique et innovation

## 4.1 Innovation — En quoi est-ce nouveau ?

AIMEDIArt n’est pas un audioguide de plus ni une page web statique derrière un QR. L’innovation réside dans l’intégration de bout en bout :

| Brique existante ailleurs | Apport AIMEDIArt |
| --- | --- |
| Génération de texte IA | 8 registres curatoriaux contrôlés par le professionnel |
| Synthèse vocale | Chaînée à la validation éditoriale et au multilingue |
| QR code | Point d’entrée vers l’expérience personnalisée |
| Statistiques de fréquentation | Émotion à chaud par œuvre + carte géographique |
| Outils séparés | Une seule interface de la photo au bilan curatorial |

Nouvel usage sectoriel : la médiation devient mesurable qualitativement (cœurs, émotion) et territorialement (carte visiteurs/organisateurs), sans suivi GPS — conformité RGPD.

État d’avancement : plateforme en production (parcours œuvre, IA Groq, synthèse vocale, abonnements Étincelle → Horizon, statistiques, carte géographique).

## 4.2 Spécifications fonctionnelles (synthèse)

| Module | Fonctionnalités |
| --- | --- |
| Parcours œuvre | Photo → analyse → médiation → audio → QR (parcours guidé) |
| IA générative | 8 registres × 5 langues · validation humaine |
| Audio | Synthèse vocale (voix F/M) · audioguides |
| Visiteur | Scan QR · mobile web · sans compte obligatoire |
| Émotion | Recueil à chaud · notation cœurs par œuvre |
| Statistiques | Tableaux de bord · carte géographique · export PDF |
| Commercial | Abonnements en libre-service · quotas · plan veille |
| Sécurité | RLS Supabase · hébergement UE · pas de GPS visiteur |

## 4.3 Accessibilité et éco-conception

| Engagement | Mise en œuvre |
| --- | --- |
| Sobriété numérique | Pas d’application native à installer · interface web légère |
| « Zéro papier » imposé | Médiation numérique prioritaire ; cartels QR optionnels |
| Multilingue | Réduction des impressions multilingues papier |
| Hébergement | Infrastructure infonuagique dimensionnée (quotas par abonnement) |
| Accessibilité | Lecture audio · registres adaptés (enfant, simple) · 🟦 [feuille de route WCAG à préciser] |
| Vie privée | Pas de suivi GPS ; adresse postale ou adresse IP pour la carte |

# 5. Stratégie de développement et viabilité

## 5.1 Phase financée — Objet précis de la demande

🟦 [À ADAPTER selon dispositif] — Cocher / détailler les postes couverts par la subvention demandée :

| Phases | Description | Période |
| --- | --- | --- |
| Ph. 1 — Consolidation produit | Paiement en ligne (Stripe), facturation automatique, robustesse | M1–M6 |
| Ph. 2 — Déploiement territorial | Pilotes Grand Est (photo, musées) · accompagnement institutions | M4–M12 |
| Ph. 3 — Médiation & appropriation | Actions de sensibilisation, démos, formations courtes | M6–M15 |
| Ph. 4 — Industrialisation | Sous-traitance dev (1 ETP), tests de charge, conformité UE | M7–M18 |

## 5.2 Modèle économique — Pérennité

Le projet combine impact culturel et viabilité économique (exigée notamment par Bpifrance et la Région) :

| Source de revenus | Description |
| --- | --- |
| Abonnements logiciel en ligne | Étincelle (essai 30 j) → Atelier (89 €) → Horizon (149 €) → Envergure (499 €) → Rayonnement (990 €) |
| Grands événements | Zénith (15–17 k€ / projet) — festivals, biennales |
| Options | Dépassements quotas · langues · plan veille (19–49 €/mois) |

Horizon A3 (scénario de référence) : 95 clients payants · ~137 k€ CA HT · revenu récurrent mensuel ~15,2 k€ TTC.

## 5.3 Calendrier — Rétro-planning 18 mois

| Jalon | Période | Livrable | Indicateur |
| --- | --- | --- | --- |
| J0 | T0 | Dossier financement · plateforme opérationnelle | e-Soleau déposé |
| J1 | M1–M3 | Paiement Stripe · facturation auto | 1er encaissement en ligne |
| J2 | M4–M6 | 5 pilotes institutionnels (dont 2 Grand Est) | 5 comptes actifs |
| J3 | M10–M12 | Campagne appropriation (DCA, NOP photo GE) | 15 clients payants |
| J4 | M13–M15 | Recrutement 1 dev sous-traité · montée en charge | Parcours stable 500 œuvres/expo |
| J5 | M13–M15 | Extension UE (5 langues opérationnelles) | 2 structures hors France |
| J6 | M16–M18 | Bilan impact · rapport aux financeurs | 30 structures · 50 k passages |

T0    M3      M6      M9      M12     M15     M18
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
  Stripe   Pilotes   Dev+1    15 pay   UE     Bilan
           Grand Est          clients

## 5.4 Argumentaires transverses (§ 7)

| Objectif du financeur | Formulation recommandée |
| --- | --- |
| Développement rapide | « Besoin d’accélération pour répondre à une urgence sectorielle : absence d’outils numériques intégrés adaptés aux arts visuels. » |
| Rémunération développeurs | « Frais de prestation intellectuelle pour le développement d’une brique technologique innovante au service de la médiation. » |
| Lancement / communication | « Actions de médiation culturelle pour favoriser l’appropriation par les institutions, le public et les artistes. » |
| Démocratisation culturelle | « Rendre accessible une médiation multilingue et multi-registres aux structures de province et aux galeries. » |
| Rayonnement territorial | « Mesurer et valoriser l’audience des expositions en Grand Est et au-delà. » |
| ICC & emploi | « Consolidation d’une ICC numérique française ; création d’activité pour développeurs et médiateurs formés à l’outil. » |
| Montée en charge (Bpifrance) | « Marché adressable ~3 750 structures en France · extension UE à horizon 3 ans. » |

# 6. Budget prévisionnel

## 6.1 Tableau des dépenses (18 mois)

| Poste | Détail | Montant HT |
| --- | --- | --- |
| Développement | 1 dev sous-traité 12 mois × 4 500 € + renforts ponctuels | 27 000 € |
| Produit & sans code ops | Industrialisation parcours (40 jours × TJM) | 15 000 € |
| Design UX/UI | Maquettes, ergonomie visiteur, charte | 12 000 € |
| Hébergement & IA | Supabase, Groq, synthèse vocale, supervision (18 mois) | 10 800 € |
| Communication & médiation | Démarchage institutions, démos, supports, événements | 22 000 € |
| Propriété intellectuelle & juridique | e-Soleau, CGU, RGPD, contrats sponsoring | 8 000 € |
| Formation & appropriation | Ateliers institutions (Grand Est, DCA) | 10 000 € |
| Frais généraux | Comptabilité, assurances, déplacements | 12 200 € |
| TOTAL DÉPENSES |  | 117 000 € |

🟦 Ajuster les montants selon le plafond du dispositif (ex. plafond SNI DRAC, enveloppe Région).

## 6.2 Tableau des ressources

| Ressource | Montant | Statut |
| --- | --- | --- |
| Fonds propres (capital) | 5 000 € | ✅ Apporté |
| Apport en nature (temps porteur) | 5 000 € | ✅ Apporté |
| 🟦 Subvention DRAC SNI | 🟦 0 – 30 000 € | En cours |
| 🟦 Subvention Région Grand Est | 🟦 0 – 40 000 € | En cours |
| 🟦 Aide CNC Création numérique | 🟦 0 – 30 000 € | En cours |
| 🟦 Bourse French Tech (Bpifrance) | 🟦 0 – 30 000 € | En cours |
| Revenus d’exploitation prévisionnels (18 mois, plan d’affaires scénario base) | ~35 000 € HT | Prévisionnel |
| TOTAL RESSOURCES | 🟦 ~45 000 – 175 000 € |  |

## 6.3 Équilibre financier

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Besoin de financement public total (hors CA) | ~72 000 € |
| Part auto-financée (fonds propres + CA prévisionnel) | ~38 % |
| Point mort opérationnel (scénario plan d’affaires) | Fin A2 – début A3 avec 1 dev |

## 6.4 Ventilation par lot (pour les financeurs)

| Lot | % budget | Montant indicatif |
| --- | --- | --- |
| R&D / développement produit | 50 % | 75 000 € |
| Déploiement & médiation culturelle | 25 % | 37 500 € |
| Infrastructure & PI | 15 % | 22 500 € |
| Frais généraux & pilotage | 10 % | 15 000 € |

# 7. Lexique et registres par type de financeur

## Vocabulaire à privilégier

| Registre culturel (DRAC, Région, CNC) | Registre innovation / marché (Bpifrance) |
| --- | --- |
| Démocratisation culturelle | Montée en charge |
| Soutien à la création | Potentiel de marché (marché adressable ~3 750 structures) |
| Médiation · accès aux œuvres | Innovation technologique |
| Rayonnement territorial | Logiciel en ligne B2B · revenu récurrent mensuel |
| Industries culturelles et créatives (ICC) | Propriété intellectuelle · e-Soleau |
| Création d’emplois (médiateurs formés, dev) | Mise sur le marché · attrition · valeur vie client |

# Annexe A — Fiche DRAC — Services Numériques Innovants (SNI)

## Orientation du discours

- Mettre en avant la médiation, l’accès aux œuvres, le lien artistes – public.

- Insister sur le caractère innovant du service numérique au sens DRAC (nouveau service, pas seulement diffusion).

## Éléments à personnaliser

| Champ | Valeur suggérée |
| --- | --- |
| DRAC de rattachement | 🟦 DRAC Grand Est (si ancrage territorial) |
| Montant demandé | 🟦 15 000 – 30 000 € (vérifier plafond en vigueur) |
| Structure porteuse | Entreprise avec projet culturel numérique |
| Public bénéficiaire | Visiteurs expositions arts visuels · Artistes exposés |
| Partenariats | Nouvel Observatoire de la Photographie GE |

## Pièces jointes usuelles

- Note d’intention (§ 3)

- Budget détaillé (§ 6) — poste « médiation numérique » visible

- Lettres de soutien institutions (Jean-Yves CAMUS / NOP)

- Captures écran plateforme · démo opérationnelle

## Phrase d’accroche type

« AIMEDIArt propose un service numérique innovant de médiation intégrée pour les expositions d’arts visuels, favorisant la démocratisation culturelle et le soutien à la création par une mesure qualitative de la réception des œuvres. »

# Annexe B — Fiche Région Grand Est — Création Numérique

## Orientation du discours

- Ancrage territorial : Grand Est (photographie — Arles/Perpignan hors région mais réseau NOP ; Metz, Strasbourg, Lille proche Hauts-de-France).

- Rayonnement : carte géographique des publics · pilotes locaux.

- Lien ICC et transition numérique des acteurs culturels régionaux.

## Éléments à personnaliser

| Champ | Valeur suggérée |
| --- | --- |
| Montant demandé | 🟦 30 000 – 50 000 € |
| Territoire d’impact | Grand Est (8–12 structures pilotes) |
| Emplois | 1 dev + médiation (1 ETP partiel) |
| Cofinancement | Fonds propres + éventuelle DRAC |

## Jalons régionaux spécifiques

- M4–M6 : 3 pilotes Moselle / Alsace / Champagne-Ardenne

- M10 : Bilan intermédiaire Région + démo carte rayonnement

## Phrase d’accroche type

« Projet de création numérique au service des arts visuels en Grand Est, renforçant le rayonnement territorial des expositions et la compétitivité des ICC régionales. »

# Annexe C — Fiche CNC — Création Numérique

## Orientation du discours

- Lien avec la chaîne de création (artistes, commissaires, institutions).

- Innovation de contenu et de forme (registres multiples, émotion).

- Dimension internationale (multilingue) — alignement missions CNC.

## Éléments à personnaliser

| Champ | Valeur suggérée |
| --- | --- |
| Montant demandé | 🟦 20 000 – 40 000 € |
| Nature du projet | Outil numérique au service de la création et de la diffusion |
| Étape | Consolidation après prototype (produit opérationnel) |

## Phrase d’accroche type

« AIMEDIArt est un outil de création numérique qui enrichit la médiation des arts visuels et renforce le lien entre création, exposition et public, en France et à l’international. »

# Annexe D — Fiche Bpifrance — Bourse French Tech

## Orientation du discours

- Innovation · montée en charge · marché · équipe.

- Produit déjà opérationnel (réduction risque technique).

- Modèle économique logiciel en ligne récurrent · prévisionnel 36 mois.

- Propriété intellectuelle protégée (e-Soleau).

## Éléments à personnaliser

| Champ | Valeur suggérée |
| --- | --- |
| Montant demandé | 🟦 20 000 – 30 000 € (plafond Bourse FT) |
| Usage des fonds | Accélération dev + acquisition clients B2B |
| Indicateurs clés 12 mois | Revenu récurrent mensuel · clients payants · attrition |

## Documents Bpifrance à joindre

- Plaquette investisseur (docs/pitch-investisseur-aimediart.md)

- Plan d’affaires (docs/business-plan-aimediart.md)

- Prévisionnel Excel

- Preuve e-Soleau

## Phrase d’accroche type

« AIMEDIArt est un logiciel en ligne B2B innovant adressant un marché adressable de ~3 750 structures culturelles en France, avec un produit opérationnel, une propriété intellectuelle déposée et un modèle d’abonnement validé par prévisionnel. »

# Annexe E — Checklist avant envoi

- Synthèse § 1 relue et montants cohérents avec le formulaire en ligne

- Structure juridique et SIRET renseignés

- Budget : total dépenses = total ressources

- Lettres de soutien (CAMUS, pilotes institutionnels)

- Captures / vidéo démo (3 min max)

- Relevé d’identité bancaire · statuts · extrait Kbis (selon dispositif)

- Calendrier jalons aligné sur la période de la subvention

- Mentions RGPD / éco-conception si formulaire le demande

Opérationnel (live) — produit déployé et utilisable en conditions réelles.

e-Soleau — Service INPI de preuve d’antériorité sur un fichier numérique (ici : architecture et chaîne de médiation AIMEDIArt).

INPI — Institut national de la propriété industrielle ; délivre notamment les dépôts e-Soleau et les marques.

SNI — Services Numériques Innovants ; dispositif DRAC soutenant des services numériques nouveaux au service de la culture.

DRAC — Direction régionale des affaires culturelles ; finance la création et la diffusion culturelles sur le territoire régional.

CNC — Centre national du cinéma et de l’image animée ; finance notamment la création numérique et l’innovation audiovisuelle.

French Tech — Écosystème et label public de soutien aux start-up technologiques françaises.

Bpifrance — Banque publique d’investissement ; finance l’innovation, la création d’entreprise et la croissance (dont la Bourse French Tech).

Code QR — code-barres bidimensionnel scanné par le visiteur pour accéder à la médiation numérique.

Logiciel en ligne (Software as a Service, SaaS) — application hébergée, accessible par abonnement sans installation locale.

Professionnel à professionnel (Business to Business, B2B) — vente à des institutions ou entreprises, non au grand public.

Intelligence artificielle (Artificial Intelligence, IA / AI) — génération assistée de textes et analyses d’images.

Opérationnel (live) — produit déployé et utilisable en conditions réelles.

Parcours guidé (workflow) — enchaînement d’étapes dans l’interface (photo → analyse → médiation → audio → QR).

DRAC — Direction régionale des affaires culturelles ; finance la création et la diffusion culturelles sur le territoire régional.

ICC — Industries culturelles et créatives ; secteurs créant de la valeur par la culture et le numérique.

PI — Propriété intellectuelle ; droits sur les créations (logiciel, marque, dépôt e-Soleau).

e-Soleau — Service INPI de preuve d’antériorité sur un fichier numérique (ici : architecture et chaîne de médiation AIMEDIArt).

Statistiques (stats) — tableaux de bord, indicateurs de fréquentation et d’émotion par œuvre.

Bpifrance — Banque publique d’investissement ; finance l’innovation, la création d’entreprise et la croissance (dont la Bourse French Tech).

CNC — Centre national du cinéma et de l’image animée ; finance notamment la création numérique et l’innovation audiovisuelle.

ESSEC — École supérieure des sciences économiques et commerciales ; formation du porteur à la gestion et à l’entrepreneuriat.

Logiciel en ligne (Software as a Service, SaaS) — application hébergée, accessible par abonnement sans installation locale.

Sans code (no-code) — développement d’applications avec peu ou pas de programmation traditionnelle.

Low-code — développement avec outils visuels complétés par du code ciblé.

React — bibliothèque JavaScript pour interfaces web interactives.

Supabase — plateforme d’infrastructure infonuagique (base PostgreSQL, authentification, stockage).

Intelligence artificielle (Artificial Intelligence, IA / AI) — génération assistée de textes et analyses d’images.

e-Soleau — Service INPI de preuve d’antériorité sur un fichier numérique (ici : architecture et chaîne de médiation AIMEDIArt).

Plan d’affaires (business plan) — document de synthèse stratégique, commerciale et financière.

Constructeur produit (product builder) — profil combinant conception fonctionnelle et mise en œuvre sans code.

PI — Propriété intellectuelle ; droits sur les créations (logiciel, marque, dépôt e-Soleau).

NOP — Nouvel Observatoire de la Photographie ; réseau et observatoire de la photographie en Grand Est.

Opérations (ops) — pilotage du déploiement, de la qualité et de l’industrialisation produit.

ENI — École nationale d’ingénieurs ; formation d’ingénieur (ici : ENI Brest, profil Robin Caudy).

Montée en charge (scale, scalabilité) — passage à plus grande échelle (clients, revenus, équipe).

HT — Hors taxes ; montant avant application de la TVA.

Expérience utilisateur (User Experience, UX) — ergonomie et parcours du visiteur et du professionnel.

RGPD — Règlement général sur la protection des données ; cadre européen de protection des données personnelles.

SAS — Société par actions simplifiée ; forme juridique d’entreprise courante pour les start-up.

SIRET — Identifiant d’établissement d’une entreprise en France (14 chiffres).

e-Soleau — Service INPI de preuve d’antériorité sur un fichier numérique (ici : architecture et chaîne de médiation AIMEDIArt).

INPI — Institut national de la propriété industrielle ; délivre notamment les dépôts e-Soleau et les marques.

DCA — Association pour la Documentation et la Recherche en Centres d’Art ; fédère les centres d’art contemporain en France.

FRAC — Fonds régionaux d’art contemporain ; collections publiques territoriales d’art contemporain (28 en France).

Statistiques (stats) — tableaux de bord, indicateurs de fréquentation et d’émotion par œuvre.

Code QR — code-barres bidimensionnel scanné par le visiteur pour accéder à la médiation numérique.

Code QR — code-barres bidimensionnel scanné par le visiteur pour accéder à la médiation numérique.

De bout en bout (end-to-end) — chaîne complète intégrée, de la capture photo au bilan curatorale.

RGPD — Règlement général sur la protection des données ; cadre européen de protection des données personnelles.

Opérationnel (live) — produit déployé et utilisable en conditions réelles.

Parcours guidé (workflow) — enchaînement d’étapes dans l’interface (photo → analyse → médiation → audio → QR).

Groq — Fournisseur d’inférence IA (modèles de langage) utilisé pour la génération de médiation.

Synthèse vocale (Text-to-Speech, TTS) — conversion automatique des textes en audioguides.

Parcours guidé (workflow) — enchaînement d’étapes dans l’interface (photo → analyse → médiation → audio → QR).

PDF — Format de document portable ; export des rapports curatoraux.

Libre-service (self-service) — souscription et gestion sans intervention manuelle de l’éditeur.

Sécurité au niveau des lignes (Row Level Security, RLS) — règles d’accès aux données par utilisateur dans PostgreSQL/Supabase.

UE — Union européenne ; cadre réglementaire et marché visé pour l’extension multilingue.

GPS — Système mondial de positionnement ; géolocalisation précise du téléphone (non utilisée par AIMEDIArt).

Infonuagique (cloud) — hébergement et services informatiques à distance.

WCAG — Recommandations internationales d’accessibilité des contenus web (Web Content Accessibility Guidelines).

GPS — Système mondial de positionnement ; géolocalisation précise du téléphone (non utilisée par AIMEDIArt).

Adresse IP (Internet Protocol) — identifiant réseau permettant une localisation approximative sans GPS.

Stripe — Plateforme de paiement en ligne pour abonnements et encaissements.

ETP — Équivalent temps plein ; unité de mesure d’un poste à temps complet (ici : 1 développeur).

UE — Union européenne ; cadre réglementaire et marché visé pour l’extension multilingue.

Bpifrance — Banque publique d’investissement ; finance l’innovation, la création d’entreprise et la croissance (dont la Bourse French Tech).

Logiciel en ligne (Software as a Service, SaaS) — application hébergée, accessible par abonnement sans installation locale.

CA — Chiffre d’affaires ; total des ventes HT sur une période.

HT — Hors taxes ; montant avant application de la TVA.

Revenu récurrent mensuel (Monthly Recurring Revenue, MRR) — somme des abonnements et options facturés chaque mois.

TTC — Toutes taxes comprises ; montant incluant la TVA.

Opérationnel (live) — produit déployé et utilisable en conditions réelles.

e-Soleau — Service INPI de preuve d’antériorité sur un fichier numérique (ici : architecture et chaîne de médiation AIMEDIArt).

Stripe — Plateforme de paiement en ligne pour abonnements et encaissements.

DCA — Association pour la Documentation et la Recherche en Centres d’Art ; fédère les centres d’art contemporain en France.

NOP — Nouvel Observatoire de la Photographie ; réseau et observatoire de la photographie en Grand Est.

Montée en charge (scale, scalabilité) — passage à plus grande échelle (clients, revenus, équipe).

UE — Union européenne ; cadre réglementaire et marché visé pour l’extension multilingue.

ICC — Industries culturelles et créatives ; secteurs créant de la valeur par la culture et le numérique.

Marché adressable (Serviceable Addressable Market, SAM) — segment réalistement ciblable (~3 750 structures en France).

Taux journalier moyen (TJM) — prix d’une journée de prestation intellectuelle (ici base = 375 € ht)

Expérience utilisateur (User Experience, UX) — ergonomie et parcours du visiteur et du professionnel.

Interface utilisateur (User Interface, UI) — éléments visuels et interactifs de l’application.

Supabase — plateforme d’infrastructure infonuagique (base PostgreSQL, authentification, stockage).

Groq — Fournisseur d’inférence IA (modèles de langage) utilisé pour la génération de médiation.

Synthèse vocale (Text-to-Speech, TTS) — conversion automatique des textes en audioguides.

Supervision (monitoring) — suivi technique de la disponibilité, des performances et des coûts d’infrastructure.

e-Soleau — Service INPI de preuve d’antériorité sur un fichier numérique (ici : architecture et chaîne de médiation AIMEDIArt).

CGU — Conditions générales d’utilisation ; contrat encadrant l’usage du service par les clients.

RGPD — Règlement général sur la protection des données ; cadre européen de protection des données personnelles.

DCA — Association pour la Documentation et la Recherche en Centres d’Art ; fédère les centres d’art contemporain en France.

SNI — Services Numériques Innovants ; dispositif DRAC soutenant des services numériques nouveaux au service de la culture.

DRAC — Direction régionale des affaires culturelles ; finance la création et la diffusion culturelles sur le territoire régional.

SNI — Services Numériques Innovants ; dispositif DRAC soutenant des services numériques nouveaux au service de la culture.

CNC — Centre national du cinéma et de l’image animée ; finance notamment la création numérique et l’innovation audiovisuelle.

French Tech — Écosystème et label public de soutien aux start-up technologiques françaises.

Bpifrance — Banque publique d’investissement ; finance l’innovation, la création d’entreprise et la croissance (dont la Bourse French Tech).

Plan d’affaires (business plan) — document de synthèse stratégique, commerciale et financière.

HT — Hors taxes ; montant avant application de la TVA.

Plan d’affaires (business plan) — document de synthèse stratégique, commerciale et financière.

R&D — Recherche et développement ; activités d’innovation et de consolidation produit.

PI — Propriété intellectuelle ; droits sur les créations (logiciel, marque, dépôt e-Soleau).

DRAC — Direction régionale des affaires culturelles ; finance la création et la diffusion culturelles sur le territoire régional.

CNC — Centre national du cinéma et de l’image animée ; finance notamment la création numérique et l’innovation audiovisuelle.

Bpifrance — Banque publique d’investissement ; finance l’innovation, la création d’entreprise et la croissance (dont la Bourse French Tech).

Montée en charge (scale, scalabilité) — passage à plus grande échelle (clients, revenus, équipe).

Marché adressable (Serviceable Addressable Market, SAM) — segment réalistement ciblable (~3 750 structures en France).

Professionnel à professionnel (Business to Business, B2B) — vente à des institutions ou entreprises, non au grand public.

Revenu récurrent mensuel (Monthly Recurring Revenue, MRR) — somme des abonnements et options facturés chaque mois.

ICC — Industries culturelles et créatives ; secteurs créant de la valeur par la culture et le numérique.

PI — Propriété intellectuelle ; droits sur les créations (logiciel, marque, dépôt e-Soleau).

e-Soleau — Service INPI de preuve d’antériorité sur un fichier numérique (ici : architecture et chaîne de médiation AIMEDIArt).

Mise sur le marché (go-to-market, GTM) — stratégie commerciale et opérationnelle de lancement et de croissance.

Attrition (churn) — proportion de clients qui résilient chaque mois.

Valeur vie client (Lifetime Value, LTV) — revenu total estimé sur toute la durée de relation avec un client.

NOP — Nouvel Observatoire de la Photographie ; réseau et observatoire de la photographie en Grand Est.

Opérationnel (live) — produit déployé et utilisable en conditions réelles.

NOP — Nouvel Observatoire de la Photographie ; réseau et observatoire de la photographie en Grand Est.

Hauts-de-France — Région administrative voisine du Grand Est (Lille, métropole transfrontalière).

ICC — Industries culturelles et créatives ; secteurs créant de la valeur par la culture et le numérique.

ETP — Équivalent temps plein ; unité de mesure d’un poste à temps complet (ici : 1 développeur).

DRAC — Direction régionale des affaires culturelles ; finance la création et la diffusion culturelles sur le territoire régional.

ICC — Industries culturelles et créatives ; secteurs créant de la valeur par la culture et le numérique.

Opérationnel (live) — produit déployé et utilisable en conditions réelles.

Montée en charge (scale, scalabilité) — passage à plus grande échelle (clients, revenus, équipe).

Opérationnel (live) — produit déployé et utilisable en conditions réelles.

Logiciel en ligne (Software as a Service, SaaS) — application hébergée, accessible par abonnement sans installation locale.

PI — Propriété intellectuelle ; droits sur les créations (logiciel, marque, dépôt e-Soleau).

e-Soleau — Service INPI de preuve d’antériorité sur un fichier numérique (ici : architecture et chaîne de médiation AIMEDIArt).

Professionnel à professionnel (Business to Business, B2B) — vente à des institutions ou entreprises, non au grand public.

Indicateur clé de performance (Key Performance Indicator, KPI) — mesure de suivi d’objectifs (clients, revenus, attrition…).

Revenu récurrent mensuel (Monthly Recurring Revenue, MRR) — somme des abonnements et options facturés chaque mois.

Attrition (churn) — proportion de clients qui résilient chaque mois.

Plaquette investisseur (pitch deck) — présentation synthétique pour financeurs et investisseurs.

Plan d’affaires (business plan) — document de synthèse stratégique, commerciale et financière.

e-Soleau — Service INPI de preuve d’antériorité sur un fichier numérique (ici : architecture et chaîne de médiation AIMEDIArt).

Logiciel en ligne (Software as a Service, SaaS) — application hébergée, accessible par abonnement sans installation locale.

Professionnel à professionnel (Business to Business, B2B) — vente à des institutions ou entreprises, non au grand public.

Marché adressable (Serviceable Addressable Market, SAM) — segment réalistement ciblable (~3 750 structures en France).

Opérationnel (live) — produit déployé et utilisable en conditions réelles.

PI — Propriété intellectuelle ; droits sur les créations (logiciel, marque, dépôt e-Soleau).

SIRET — Identifiant d’établissement d’une entreprise en France (14 chiffres).

RIB — Relevé d’identité bancaire ; coordonnées bancaires pour les virements de subvention.

Kbis — Extrait du registre du commerce et des sociétés ; justificatif d’existence légale de l’entreprise.

RGPD — Règlement général sur la protection des données ; cadre européen de protection des données personnelles.