AIMEDIArt — signe distinctif

Art-mediation with AI

| Projet | AIMEDIArt — plateforme de médiation culturelle numérique |
| --- | --- |
| Porteur | DUPONT Fabien |
| Dispositif | Aides à la Création Numérique — Région Grand Est |
| Document | Dossier de demande de financement — version Région Grand Est |
| Date | juin 2026 |
| Statut produit | Plateforme opérationnelle · e-Soleau INPI (juin 2026) |

# Dossier Région Grand Est — Création Numérique

Ce que la Région veut entendre — angle économique : « Ce projet crée de la valeur et de l’emploi ici. »

Retombées économiques locales · ICC · attractivité numérique du Grand Est · pérennité · gouvernance solide.

Corps détaillé commun : docs/dossier-financement-aimediart.md · cette version met en avant l’impact territorial et économique.

## 1. Synthèse — Résumé opérationnel

### Accroche

Le Grand Est dispose d’un écosystème culturel riche — photographie (NOP), musées territoriaux, centres d’art — mais manque d’outils numériques français, intégrés et économiquement viables pour valoriser ces expositions. AIMEDIArt est une ICC numérique implantée sur le territoire, créatrice de valeur locale et d’emplois qualifiés.

### Solution — Innovation numérique au service du Grand Est

AIMEDIArt est une entreprise innovante de création numérique qui transforme la médiation des arts visuels :

Structures culturelles GE → Pilotes locaux → Développeurs et prestataires régionaux
                         → Carte de rayonnement → Attractivité numérique du territoire

Produit opérationnel · propriété intellectuelle protégée (e-Soleau) · modèle économique validé par prévisionnel 36 mois.

### Impact territorial et économique

| Dimension | Retombée Grand Est |
| --- | --- |
| Emploi local | 1 développeur sous-traité (60 k€ sur 18 mois) · prestations design, communication, formation |
| ICC | Consolidation d’une filière numérique culturelle française sur le territoire |
| Attractivité numérique | Outil innovant de rayonnement des expositions — carte géographique des publics |
| Pilotes territoriaux | 8 à 12 structures (Moselle, Alsace, Champagne-Ardenne) |
| Réseau NOP | Ancrage photographie · festivals · institutions partenaires |
| Pérennité | Abonnements récurrents · point mort opérationnel fin A2 |

Objectifs à 18 mois sur le territoire : - 8 à 12 structures pilotes Grand Est ; - 3 pilotes M4–M6 (Moselle / Alsace / Champagne-Ardenne) ; - ~65 k€ de revenus d’exploitation prévisionnels (scénario base).

### Gouvernance — Une équipe structurée pour durer

| Profil | Personne | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Senior — gestion & vision | Fabien Dupont (ESSEC) | Porteur · produit · stratégie · commercial |
| Senior — légitimité culturelle | Jean-Yves CAMUS | Directeur NOP Grand Est · commissaire · réseau institutions |
| Junior expérimenté — industrialisation | Robin Caudy (ENI Brest) | Constructeur produit · opérations · qualité de déploiement |

Trois générations complémentaires : expérience entrepreneuriale et culturelle (2 seniors) + compétence technique opérationnelle (1 junior expérimenté) — garantie de pérennité et de montée en charge maîtrisée.

### Demande financière — Région Grand Est

| Élément | Montant |
| --- | --- |
| Coût total du projet (18 mois) | 150 000 € |
| Montant sollicité Région Grand Est | 40 000 € |
| Taux de financement demandé | 27 % du coût total |
| Objet | Pilotes territoriaux · recrutement dev · communication · formations ICC |
| Durée | 18 mois (T0 = juillet 2026) |
| Cofinancements | Fonds propres · DRAC SNI · CNC · Bpifrance |

### Phrase d’accroche (formulaire en ligne)

« Projet de création numérique au service des arts visuels en Grand Est, créateur de valeur économique locale, renforçant l’attractivité numérique du territoire et la compétitivité des ICC régionales, porté par une gouvernance pérenne. »

## 2. Retombées économiques locales (détail)

| Poste budgétaire | Montant HT | Impact local |
| --- | --- | --- |
| Développement (1 dev sous-traité) | 60 000 € | Prestation intellectuelle · priorité prestataire Grand Est |
| Produit & ops (Robin Caudy) | 15 000 € | Industrialisation · ENI Brest · compétence régionale |
| Communication & médiation | 22 000 € | Démarchage institutions GE · événements · démos |
| Formation & appropriation | 10 000 € | Ateliers centres d’art et musées du territoire |
| Design UX/UI | 12 000 € | prestataire local si possible |

Effet levier : chaque structure pilote génère des retombées indirectes (médiateurs formés, visibilité des expositions locales, données pour financeurs régionaux).

## 3. Appartenance aux ICC et transition numérique

AIMEDIArt s’inscrit dans la stratégie régionale de transition numérique des acteurs culturels :

- Outil français · hébergement UE · conformité RGPD ;

- Secteur des arts visuels — photographie, musées, centres d’art (réseau DCA) ;

- Modèle B2B récurrent — viabilité au-delà de la subvention ;

- Extension multilingue (5 langues) — rayonnement transfrontalier (Alsace, Luxembourg, Belgique).

Carte marché France — volumes par région

## 4. Innovation et attractivité numérique du Grand Est

| Atout territorial | Mise en œuvre |
| --- | --- |
| Pôle photographie | Partenariat NOP · Jean-Yves CAMUS |
| Carte de rayonnement | Visualisation des publics et organisateurs — preuve pour la Région |
| Pilotes multi-départements | Moselle · Alsace · Champagne-Ardenne (M4–M6) |
| Bilan intermédiaire M10 | Démo carte rayonnement + rapport à la Région |

3 axes de déploiement

## 5. Calendrier régional

| Période | Jalon Grand Est |
| --- | --- |
| M4–M6 | 3 pilotes Moselle / Alsace / Champagne-Ardenne |
| M7–M9 | Recrutement 1 dev · montée en charge |
| M10 | Bilan intermédiaire Région + démo carte rayonnement |
| M12 | 15 clients payants (dont majorité GE) |
| M18 | 8–12 structures pilotes · bilan impact territorial |

## 6. Budget — ventilation Région

| Poste éligible | Montant indicatif |
| --- | --- |
| Développement + industrialisation | 75 000 € |
| Déploiement & médiation culturelle GE | 37 500 € |
| Communication & formations territoriales | 32 000 € |
| Demande Région Grand Est | 40 000 € |

Budget complet : docs/dossier-financement-aimediart.md § 6

## Pièces jointes recommandées

- Budget avec ventilation emploi / prestations locales

- Lettre NOP Grand Est : lettres-soutien/lettre-soutien-jean-yves-camus-nop.md

- Lettres pilotes institutionnels : lettres-soutien/lettre-soutien-institution-pilote-modele.md

- Carte marché : docs/assets/bp/carte-volumes-region.png

- 3 axes déploiement : docs/assets/bp/synthese-3-axes-deploiement.png

- Plan d’affaires · prévisionnel Excel

Version Région Grand Est — juin 2026 · Glossaire : docs/dossier-financement-aimediart.md.

Signature de marque — Art-mediation with AI.

Produit opérationnel en conditions réelles.

Dépôt INPI de preuve d’antériorité.

Institut national de la propriété industrielle.

Industries culturelles et créatives.

Nouvel Observatoire de la Photographie (Grand Est).

Industries culturelles et créatives.

Produit opérationnel en conditions réelles.

Propriété intellectuelle.

Dépôt INPI de preuve d’antériorité.

Industries culturelles et créatives.

Nouvel Observatoire de la Photographie (Grand Est).

ESSEC Business School.

École nationale d’ingénieurs (Brest).

Constructeur produit sans code.

Opérations produit et déploiement.

Montée en charge (scalabilité).

Services Numériques Innovants (DRAC).

Centre national du cinéma et de l’image animée.

Banque publique d’investissement.

Industries culturelles et créatives.

Expérience utilisateur.

Union européenne.

Règlement général sur la protection des données.

Association des centres d’art contemporain.

Professionnel à professionnel (Business to Business).

Nouvel Observatoire de la Photographie (Grand Est).

Montée en charge (scalabilité).

Plan d’affaires.