AIMEDIArt — signe distinctif

Art-mediation with AI

| Projet | AIMEDIArt — plateforme de médiation culturelle numérique |
| --- | --- |
| Porteur | DUPONT Fabien |
| Dispositif | Services Numériques Innovants (SNI) — DRAC Grand Est |
| Document | Dossier de demande de financement — version DRAC |
| Date | juin 2026 |
| Statut produit | Plateforme opérationnelle · e-Soleau INPI (juin 2026) |

# Dossier DRAC — Services Numériques Innovants (SNI)

Ce que la DRAC veut entendre — angle artistique : « Ce projet sert les artistes et le public. »

Plus-value culturelle · démocratisation culturelle · médiation · rayonnement Grand Est et national.

Corps détaillé commun : docs/dossier-financement-aimediart.md · cette version met en avant l’impact culturel et territorial.

## 1. Synthèse — Résumé opérationnel

### Accroche

Les expositions d’arts visuels méritent une médiation à la hauteur de leur ambition artistique. Or, trop souvent, le public reçoit un discours unique, les artistes n’ont aucun retour sur la réception de leurs œuvres, et les financeurs ne disposent pas d’indicateurs qualitatifs pour évaluer l’impact culturel réel d’une exposition.

AIMEDIArt répond à ce triple manque : médiation personnalisée, retour aux créateurs, mesure du lien œuvre–public.

### Solution — Un service numérique innovant au service de la médiation

AIMEDIArt est un service numérique innovant (logiciel en ligne) qui permet à toute structure — musée de province, centre d’art, galerie — de produire une médiation multilingue, multi-registres (enfant, poétique, expert…) et audio, à partir d’une simple photo d’œuvre :

Photo → 8 registres × 5 langues × audioguides → QR en salle
     → Émotion du public (cœurs) → Carte des visiteurs → Rapports pour financeurs et artistes

L’humain curatorie ; l’IA accélère. Produit déjà opérationnel.

### Impact culturel — Ce que la DRAC finance concrètement

| Enjeu culturel | Apport AIMEDIArt |
| --- | --- |
| Démocratisation culturelle | Médiation de qualité accessible dès 59 €/mois — pas réservée aux grandes institutions |
| Soutien à la création | Chaque artiste exposé reçoit des statistiques d’émotion par œuvre |
| Médiation | Parcours personnalisé devant l’œuvre, sans application à installer |
| Rayonnement territorial (Grand Est) | 8 à 12 pilotes photo et muséal · partenariat NOP Grand Est |
| Rayonnement national | Outil reproductible sur tout le territoire — ~25 000 à 30 000 expositions/an |
| Accès aux œuvres | Registres adaptés (enfant, simple, expert) · 5 langues · lecture audio |

Objectifs à 18 mois : - 30 structures utilisatrices · 3 000 œuvres médiées · 50 000 passages visiteurs ; - 15 clients payants dont majorité centres d’art et musées de taille intermédiaire ; - Bilans curatoraux exportables pour dossiers DRAC, Région et collectivités.

### Demande financière — DRAC SNI

| Élément | Montant |
| --- | --- |
| Coût total du projet (18 mois) | 150 000 € |
| Montant sollicité DRAC SNI | 25 000 € |
| Taux de financement demandé | 17 % du coût total |
| Objet de la subvention | Lots 2 et 3 : déploiement territorial, médiation, appropriation, formations |
| Durée | 18 mois (T0 = juillet 2026) |
| Cofinancements | Fonds propres · Région Grand Est · CNC · Bpifrance |

### Phrase d’accroche (formulaire en ligne)

« AIMEDIArt propose un service numérique innovant de médiation intégrée pour les expositions d’arts visuels, favorisant la démocratisation culturelle, le soutien aux artistes et une médiation mesurable au bénéfice du public — en Grand Est et sur l’ensemble du territoire national. »

## 2. Équipe et légitimité culturelle

| Personne | Rôle | Apport culturel |
| --- | --- | --- |
| Fabien Dupont | Porteur · produit | Connaissance arts visuels, médiation, développement de la plateforme |
| Jean-Yves CAMUS | Conseil culturel | Directeur NOP Grand Est · commissaire · réseau institutions et festivals photo |
| Robin Caudy | Produit & opérations | Industrialisation des parcours de médiation |

Partenariats territoriaux : Nouvel Observatoire de la Photographie (Grand Est) · réseau DCA (centres d’art) · pilotes musées et galeries régionales.

## 3. Note d’intention — Au service des artistes et du public

### Pour les artistes

- Visibilité sur la réception émotionnelle de chaque œuvre exposée ;

- Argument pour les dossiers de résidence, de production et de diffusion ;

- Médiation multilingue sans surcoût de traduction pour les expositions itinérantes.

### Pour le public

- 8 registres de discours : l’enfant, le visiteur occasionnel et le chercheur ne reçoivent plus le même texte ;

- Audioguides générés et validés par l’équipe curatorale ;

- Accès sans application : scan QR en salle, expérience mobile immédiate.

### Pour les institutions et financeurs

- Carte géographique des visiteurs et organisateurs — preuve de rayonnement territorial et national ;

- Rapports exportables pour dossiers de subvention DRAC, Région, collectivités ;

- Conformité RGPD : pas de suivi GPS, respect de la vie privée du visiteur.

## 4. Innovation — Service numérique, pas simple diffusion

Au sens DRAC, AIMEDIArt n’est pas un site vitrine : c’est un nouveau service de médiation intégrée :

| Critère SNI | Réponse AIMEDIArt |
| --- | --- |
| Service numérique nouveau | Chaîne photo → médiation → audio → QR → mesure émotionnelle |
| Bénéfice direct au public | Expérience personnalisée devant l’œuvre |
| Bénéfice aux artistes | Retour qualitatif par œuvre |
| Innovation de médiation | 8 registres curatoraux · émotion à chaud · carte territoriale |

Détail technique : docs/enveloppe-e-soleau-aimediart.md · docs/ARCHITECTURE-IA.md

## 5. Calendrier et postes financés (DRAC)

| Lot financé | Contenu | Période |
| --- | --- | --- |
| Lot 2 — Déploiement territorial | 5 à 8 pilotes Grand Est + national · accompagnement institutions | M4–M12 |
| Lot 3 — Médiation & appropriation | Démos, formations courtes, actions de sensibilisation | M6–M15 |

| Jalon | Livrable culturel |
| --- | --- |
| M6 | 5 institutions pilotes actives (dont 2 Grand Est) |
| M12 | 15 structures · campagne appropriation DCA / NOP |
| M18 | Bilan impact : 30 structures · 50 000 passages · rapport DRAC |

## 6. Budget — ventilation DRAC

| Poste DRAC (lots 2–3) | Montant indicatif |
| --- | --- |
| Communication & médiation culturelle | 22 000 € |
| Formation & appropriation (Grand Est, DCA) | 10 000 € |
| Accompagnement pilotes institutions | 10 000 € |
| Sous-total éligible médiation / déploiement | ~40 000 € |
| Demande DRAC SNI | 25 000 € |

Budget complet : docs/dossier-financement-aimediart.md § 6 · docs/business-plan-previsionnel-36m.xlsx

## Pièces jointes recommandées

- Note d’intention (§ 3 ci-dessus)

- Budget détaillé avec poste « médiation numérique » visible

- Lettre de soutien Jean-Yves CAMUS : lettres-soutien/lettre-soutien-jean-yves-camus-nop.md

- Captures écran · démo opérationnelle (3 min)

- Visuel chaîne de valeur : docs/assets/bp/bp-workflow-chaine.png

- Visuel 3 axes déploiement : docs/assets/bp/synthese-3-axes-deploiement.png

Version DRAC SNI — juin 2026 · Glossaire : docs/dossier-financement-aimediart.md (notes de bas de page).

Signature de marque — Art-mediation with AI (« médiation artistique avec IA »).

SNI — Services Numériques Innovants ; dispositif DRAC.

DRAC — Direction régionale des affaires culturelles.

Produit opérationnel en conditions réelles.

Dépôt INPI de preuve d’antériorité.

Institut national de la propriété industrielle.

SNI — Services Numériques Innovants ; dispositif DRAC.

Logiciel en ligne (Software as a Service).

Produit opérationnel en conditions réelles.

Nouvel Observatoire de la Photographie (Grand Est).

DRAC — Direction régionale des affaires culturelles.

Centre national du cinéma et de l’image animée.

Banque publique d’investissement.

Nouvel Observatoire de la Photographie (Grand Est).

Opérations produit et déploiement.

Association des centres d’art contemporain.

Code QR d’accès à la médiation.

Règlement général sur la protection des données.

Géolocalisation précise — non utilisée par AIMEDIArt.

Association des centres d’art contemporain.

Nouvel Observatoire de la Photographie (Grand Est).

Produit opérationnel en conditions réelles.